RECONSTRUYE

Visión del Producto y Alcance del MVP

Plataforma para conectar a hogares afectados con ayuda verificable para su reconstrucción.

| Estado | Documento de descubrimiento |
| --- | --- |
| Versión | 0.1 - propuesta inicial |
| Propósito | Base de alineación de producto antes del SRS |

# 1. Propósito del documento

Este documento establece la visión, las decisiones de alcance y los criterios de éxito del producto Reconstruye. Su función es alinear a las personas promotoras, aliadas y al futuro equipo de diseño y desarrollo antes de especificar requisitos detallados en un SRS.

No es un diseño técnico ni una promesa de prestación de ayuda. Las reglas operativas, los mecanismos de verificación y los acuerdos con aliados deberán validarse durante el descubrimiento de campo y documentarse posteriormente.

# 2. Visión y propósito del producto

Reconstruye busca hacer visible, ordenada y trazable la ayuda que permite a familias afectadas recuperar condiciones dignas de vivienda después de un desastre. Su primer escenario de uso es la reconstrucción de hogares vulnerables en Colombia tras una emergencia, con una arquitectura y un lenguaje que puedan adaptarse a futuras emergencias y territorios.

## Visión

Que una persona o familia con una necesidad real de reconstrucción pueda encontrar apoyo confiable sin depender únicamente de redes informales, y que quien quiera aportar materiales, tiempo, mano de obra, conocimiento o enseres pueda hacerlo con contexto suficiente, contacto directo y una constancia transparente del resultado.

## Propósito del MVP

Conectar solicitudes verificables de ayuda para vivienda con ofertas de apoyo voluntario, facilitando el contacto entre las partes y registrando, de forma simple, la evidencia de que una contribución fue recibida.

# 3. Problema que se busca resolver

Después de un desastre, las necesidades de reconstrucción se distribuyen de forma desigual y cambian rápidamente. Las familias afectadas suelen depender de mensajes dispersos, intermediarios informales y contactos limitados. Al mismo tiempo, donantes y voluntarios quieren ayudar, pero carecen de información estructurada para distinguir prioridades, coordinar entregas y conocer qué ocurrió con su aporte.

Las solicitudes y ofertas están fragmentadas entre redes sociales, chats y organizaciones con información incompleta.

La falta de contexto, ubicación aproximada y evidencia genera desconfianza y riesgo de fraude o duplicación de ayudas.

El contacto y la coordinación de entregas consumen tiempo crítico para personas afectadas y donantes.

No existe una historia compartida que muestre qué apoyo recibió cada hogar ni qué necesidades siguen pendientes.

# 4. Objetivos del producto

## Objetivos del MVP

Publicar solicitudes claras de apoyo relacionadas con pérdida parcial o total de vivienda y enseres esenciales.

Permitir que personas, cuadrillas, profesionales y organizaciones publiquen ofertas de materiales, mano de obra, conocimiento o artículos para el hogar.

Habilitar contacto voluntario y directo mediante canales acordados por cada usuario, inicialmente WhatsApp.

Registrar aportes recibidos y generar una línea de tiempo visible para evitar duplicación y dar transparencia.

Incorporar señales de verificación y advertencias de seguridad sin presentar la plataforma como garante de las partes.

## Objetivos de aprendizaje

Validar si las personas afectadas pueden crear y actualizar solicitudes con acompañamiento mínimo.

Identificar qué datos y señales de confianza permiten a donantes decidir con responsabilidad.

Medir si el registro de constancias reduce incertidumbre y mejora la coordinación.

Definir qué aliados locales deben participar para una verificación sostenible y justa.

# 5. Stakeholders y roles

| Stakeholder | Interés principal | Rol esperado en el MVP |
| --- | --- | --- |
| Hogares afectados | Acceso digno y oportuno a ayuda | Crear solicitudes, indicar necesidades y confirmar recepción. |
| Donantes y voluntarios | Aportar de forma útil y segura | Publicar ofertas, contactar, coordinar y registrar constancias. |
| Maestros de obra y profesionales | Ofrecer capacidad técnica | Ofertar mano de obra, asesoría o revisión técnica voluntaria. |
| Organizaciones locales | Priorizar y proteger a la comunidad | Apoyar validación, difusión y acompañamiento de casos. |
| Equipo promotor de Reconstruye | Impacto, seguridad y continuidad | Definir reglas, moderar contenido y gestionar el producto. |
| Entidades públicas y de gestión del riesgo | Coordinación territorial | Potenciales aliadas; no dependen del MVP para operar. |

# 6. Propuesta de valor

## Para hogares afectados

Un lugar único para expresar una necesidad de reconstrucción de manera comprensible, recibir contactos de ayuda y conservar una historia de los aportes recibidos.

## Para donantes y voluntarios

Un muro de necesidades contextualizadas que ayuda a elegir cómo aportar, contactar directamente y dejar una constancia visible de la contribución.

## Para aliados comunitarios

Una herramienta liviana para orientar casos, reconocer necesidades pendientes y aportar señales de verificación sin sustituir sus procesos institucionales.

# 7. Alcance funcional del MVP

El MVP prioriza la coordinación y la transparencia básica. Cada capacidad deberá diseñarse para teléfonos móviles de conectividad variable y para personas con distintos niveles de alfabetización digital.

| Capacidad | Incluido en el MVP |
| --- | --- |
| Registro y perfiles | Perfiles simples para personas afectadas, donantes, voluntarios y organizaciones; datos mínimos y preferencias de contacto. |
| Solicitudes de ayuda | Creación, edición y cierre de solicitudes para materiales, mano de obra, asesoría técnica y enseres; con categoría, descripción, municipio/barrio aproximado, urgencia y fotos opcionales. |
| Ofertas de apoyo | Publicación de disponibilidad de materiales, trabajo voluntario, conocimiento o artículos, indicando condiciones y zona de cobertura. |
| Muro de oportunidades | Exploración y filtros básicos por tipo de ayuda, territorio aproximado, estado y urgencia. |
| Contacto | Enlace controlado al canal elegido por cada parte, inicialmente WhatsApp; la coordinación ocurre fuera de la plataforma. |
| Constancia e historial | Registro de una contribución como ofrecida, coordinada o recibida; posibilidad de adjuntar una nota o evidencia y visualización en la historia del caso. |
| Señales de confianza | Estados de perfil y caso como pendiente, con información validada por aliado o reportado; nunca equivalen a una garantía. |
| Seguridad y moderación | Avisos claros, reporte de contenido o perfiles y capacidad operativa de ocultar publicaciones problemáticas. |

# 8. Fuera de alcance del MVP

Procesamiento de donaciones monetarias, pagos, custodia de fondos o emisión de certificados tributarios.

Entrega, transporte, almacenamiento, inventario o distribución física de materiales.

Contratación laboral, garantía de calidad de obra, licenciamiento, dirección técnica o responsabilidad por seguridad en obra.

Verificación de identidad estatal o antecedentes como requisito universal; se evaluará con aliados antes de incorporarla.

Garantía de que una solicitud, donante, oferta o evidencia sea auténtica, completa o segura.

Atención de emergencias vitales, rescate, alojamiento temporal o reemplazo de canales oficiales de socorro.

Algoritmos de priorización automática, calificaciones públicas entre usuarios o integraciones complejas con entidades públicas.

# 9. Métricas de éxito

Las métricas se revisarán por cohorte territorial y sin incentivar que las personas revelen más datos personales de los necesarios. Durante la prueba inicial, importan tanto la utilidad como la seguridad.

| Dimensión | Indicador propuesto | Señal de éxito inicial |
| --- | --- | --- |
| Activación | Solicitudes publicadas con información mínima completa | ≥ 60% de borradores completados. |
| Conexión | Solicitudes que reciben al menos un contacto | ≥ 40% en el periodo piloto. |
| Resultado | Contribuciones marcadas como recibidas | Medir tendencia; meta se define tras línea base. |
| Transparencia | Casos con historial actualizado tras una contribución | ≥ 70% de contribuciones registradas. |
| Confianza | Usuarios que reportan entender advertencias y límites | ≥ 80% en encuesta breve. |
| Seguridad | Reportes críticos atendidos según protocolo | 100% revisados dentro del acuerdo operativo. |

# 10. Restricciones y supuestos

## Restricciones

El MVP debe minimizar la recolección de datos sensibles y ofrecer controles claros de visibilidad y contacto.

Debe ser utilizable prioritariamente desde móvil, con lenguaje claro en español y tolerancia a conectividad limitada.

La plataforma no debe inducir una falsa sensación de verificación, seguridad o cobertura institucional.

La moderación requerirá capacidad humana y criterios publicados; no se debe depender solamente de automatización.

Se deben revisar obligaciones aplicables de protección de datos, protección al consumidor y gestión de riesgos antes del lanzamiento público.

## Supuestos a validar

Existirán aliados territoriales dispuestos a orientar o validar ciertos casos bajo reglas claras.

WhatsApp es un canal aceptable para la mayoría de las primeras coordinaciones, sin exponer números hasta que el usuario lo elija.

Las personas afectadas podrán contar con apoyo de familiares, líderes comunitarios u organizaciones para crear publicaciones cuando lo necesiten.

La unidad de valor del MVP es la conexión trazable, no la transacción ni la logística.

# 11. Principios de diseño de producto

Dignidad antes que exposición: Solicitar solo la información necesaria; las personas no deben tener que exhibir su sufrimiento para recibir ayuda.

Seguridad por defecto: Reducir exposición de datos, incluir advertencias en el momento de riesgo y hacer visible cómo reportar una situación.

Transparencia sin promesas: Mostrar el estado y la evidencia disponible, diferenciando claramente entre dato declarado, validación de aliado y constancia de entrega.

Accesibilidad práctica: Diseñar para móvil, lenguaje sencillo, pocos pasos, baja conectividad y asistencia de terceros autorizados.

Control de las personas: Cada parte decide si publica, comparte contacto, actualiza información o cierra una solicitud.

Neutralidad y equidad: No privilegiar casos por popularidad; cualquier priorización futura debe ser explicable, revisable y acompañada de aliados.

Aprendizaje responsable: Lanzar en un territorio acotado, medir daño potencial y ajustar antes de escalar.

# 12. Riesgos principales y tratamiento inicial

| Riesgo | Posible impacto | Tratamiento inicial |
| --- | --- | --- |
| Fraude, suplantación o robo | Daño económico, físico o emocional | Advertencias, mínima exposición de datos, reportes, moderación y validación opcional por aliados. |
| Duplicación o distribución inequitativa | Pérdida de confianza y recursos | Historial de constancias, actualización de estados y reglas públicas de visibilidad. |
| Información sensible expuesta | Riesgo para hogares vulnerables | Privacidad por defecto, ubicación aproximada y consentimiento explícito para contacto. |
| Expectativas excesivas | Atribución indebida de responsabilidad | Mensajes claros: Reconstruye conecta; no entrega, garantiza ni supervisa aportes. |
| Baja adopción o exclusión digital | Impacto limitado o desigual | Piloto acompañado, flujos simples y apoyo de organizaciones comunitarias. |

# 13. Decisiones pendientes para el futuro SRS

Las siguientes definiciones deberán convertirse en requisitos, políticas y criterios de aceptación antes de construir o lanzar una versión pública:

Territorio del piloto, población objetivo y organizaciones aliadas responsables de acompañamiento.

Datos obligatorios, niveles de visibilidad, consentimiento y política de retención de información.

Definición exacta de los niveles de verificación, evidencias admisibles y responsables de validarlas.

Flujo de reporte, moderación, apelación y respuesta ante riesgos de seguridad.

Criterios de prioridad, si se habilitan, y mecanismos de auditoría contra sesgos o favoritismos.

Responsabilidades legales, términos de uso, política de privacidad y protocolos de incidentes.

Alcance del canal de contacto y controles para prevenir spam, acoso o divulgación indebida.

# 14. Declaración de alcance del MVP

Reconstruye MVP será una plataforma móvil para publicar, descubrir y conectar solicitudes y ofertas de ayuda no monetaria relacionadas con la reconstrucción de vivienda y enseres esenciales. Facilitará el contacto voluntario entre las partes y mantendrá una historia simple de contribuciones reportadas, con advertencias, reportes y señales de confianza limitadas. No gestionará dinero, logística, contratos ni garantías sobre las personas, los bienes o las obras.

La preparación del SRS deberá usar esta declaración como límite de alcance, convirtiendo sus capacidades y decisiones pendientes en requisitos verificables, historias de usuario, reglas de negocio, datos, flujos de excepción y criterios de aceptación.